甲方合同编号:

乙方合同编号:

福州市水务文化旅游有限公司

白马河工作码头加固维修服务合同

| 项目名称： | 白马河工作码头加固维修服务 |
| --- | --- |
| 甲方： | 福州市水务文化旅游有限公司 |
| 乙方： | XXX |
| 签订地点： | 福州台江区 |
| 签订时间： | XXXX年XX月XX日 |

发包方（甲方）：福州市水务文化旅游有限公司

承包方（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

- 第一条  项目概况

- 项目名称：白马河工作码头加固维修服务合同

- 项目地点：白马河工作码头。

- 承包内容：

- 利用现有浮筒，更换防腐木龙骨及防腐木地板、防腐木引桥，码头采用4根外置φ100(mm)固定桩加抱固器保障码头上下浮动。为了增加码头的稳定性，码头前后各采用1个150KG霍尔锚抛锚固定，具体内容以甲方下达的任务为准。

- 合同暂定金额：暂定含税金额为XXXX元，大写XXXX元整（税率XX%，不含税价XXXX元，税额XXXX元）。最终金额以乙方在合同期内实际完成的工作量，按合同约定的结算方式确定的金额为准。

- 承包方式：乙方包工包料，须按“包质量、包工期、包安全、包文明施工、包环境保护”的包干方式，全面负责本合同范围内的甲方要求的全部工作内容。乙方不得将本次零星维修服务的任何部分转包、分包。

- 第二条  服务时间要求

- 在合同签订后的15日历天内按照采购人要求完成白马河工作码头加固维修服务。

- 第三条  维修质量

- 满足甲方的质量标准要求，同时符合国家、行业及地方相关规范合格标准。

- 第四条  双方权利和义务

- 甲方的权利义务：

- 负责审批乙方提交的维修方案等，对于方案有异议的有权要求乙方进行更改后再次提交审批。

- 甲方有权监督、指导乙方开展零星维修服务工作，发现问题有权要求乙方立刻按照甲方要求予以整改。

- 负责零星维修服务中有关内外关系的协调，对需要甲方协调解决的问题，在收到乙方书面提交的申请后，在审核必要性后予以处理。

- 在维修服务完工后且乙方提交书面申请后，审核乙方完成的实际工程量等，按照合同约定审核结算并拨付合同款项。

- 乙方的权利义务：

- 乙方应当在工期要求内完成甲方指定地点的零星维修服务工作。

- 乙方应对所有维修作业和维修方法的完备性和安全可靠性负责。

- 乙方维修质量应满足本合同第三条要求。

- 乙方应严格按照法律规定、合同约定、双方确认的维修方案等进行施工，确保维修质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的保修维修责任。

- 合同期间，除非不可抗力，乙方不得以任何理由暂停维修，如果乙方申请暂停维修任务并经甲方书面同意，复工时甲方有权根据相关的规定重新对乙方进行资质及设备审查，审查合格后进行复工，工期仍按照约定执行。因乙方停工导致工期延误的，乙方应承担工期延误违约责任。

- 遵守有关安全生产管理规定，严格按照相关安全标准组织维修工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或其他乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用（包含但不限于造成乙方或第三方人员伤亡或财政损失的责任和费用、诉讼费、仲裁费、律师费、交通费）由乙方承担。

- 乙方自行办理维修所需的用水、用电接驳手续，由此产生的水费、电费等费用均由乙方自行承担。

- 乙方应及时编制工程量清单、现场签证及照片等资料，向甲方提交验收申请报告，配合甲方办理验收手续，未提供上述材料的，甲方可延迟结算。如乙方延迟提交材料,每项每延期1日，乙方应支付甲方审核的单项维修项目结算金额 0.3 %的违约金。

- 隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方检查、验收签字后方能进行覆盖，进入下一道工序。如乙方私自将隐蔽工程和工程的隐蔽部位覆盖的，甲方有权要求乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

- 乙方应加强成品保护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。若产生成品破坏，由乙方承担全部赔偿责任。

- 乙方应负责保护周围建（构）筑物及装修、设备、管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用及因此造成的一切法律责任。

- 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

- 乙方应配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作。

- 乙方应服从甲方的管理，遵守甲方公司相关制度的要求，并承担有关责任。乙方同意本合同中约定的应遵守的甲方规章制度更新的，以最新内容为准。

- 第五条  安全文明施工

一、乙方应当严格遵守法律法规有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织维修服务开展，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

二、乙方应当做好维修工作现场地下管线、井盖、沥青路面、公园内部道路设施等市政设施的保护。

三、乙方应根据项目需要自行提供维修工作使用的照明、围栏等相关设施，并按有关规定，采取严格的安全保护措施。

四、乙方应对乙方的维修人员进行分部分项和专项安全交底。

五、乙方应加强维修现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施。同时，乙方维修人员必须服从和遵守甲方管理,严格遵守有关规定及规章制度。

六、在维修等作业过程中发生伤亡等一切事故（包括但不限于造成甲方、乙方或第三方人员伤亡和财产损失）的责任和费用，均由乙方承担。如因此给甲方造成损失的（包括但不限于垫付款、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等），乙方应给予赔偿。

七、乙方应为其维修现场的全部人员办理工伤保险、意外伤害保险等有关保险，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（如有），保险期限应涵盖维修项目开工至工程验收合格后28天止。乙方应为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。乙方承担上述保险的全部保险费用。

八、乙方未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由乙方负责赔偿。

九、乙方确认不因任何一方购买保险而免除乙方在维修实施中的相关义务和需承担的责任，保险赔偿不足的部分由乙方自行承担，包括但不限于免赔额、赔偿限额以外的损失、保险责任不成立等。

- 第七条  项目结算和款项支付

- 项目结算的编制与审核：

- 工程量计算规则：

（1）计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则及施工当期有效的补充或调整文件。

（2）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)及施工当期有效的补充或调整文件。

（3）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及施工当期有效的补充或调整文件。

（4）人材机价格：

人工费指数：定额人工费基价及施工当期有效的补充或调整文件。

施工机械台班单价：施工当期有效的福建省施工机械台班单价。

材料设备价格：主材设备价格按2023年度《福州市建设工程材料价格》（年刊）及施工当期《福州建设工程造价管理信息》（月刊）中相应价格，上述缺项的按最近年度（月份）的价格；信息价缺项的设备价格按甲乙双方的共同市场询价作为结算价；仍不足的按市场实际并结合《福建省建设工程材料预算价格编制与管理办法》的规定计取。

- 乙方应依据实际完成的工作量编制结算报甲方审核，包括实际完成工程量及相关书面说明、现场签证等资料。

- 乙方向甲方报送项目结算资料并经甲方审核确定后，若乙方发现存在部分项目结算漏项、少项、错项的，视为乙方放弃前述项目价款的主张，乙方不得要求甲方增补相应的项目价款。

- 如乙方未按合同约定办理结算手续，甲方有权延迟支付结算款且不承担违约责任。单项目完工后超过60天，乙方仍未办理结算手续的，甲方有权根据现有材料按照甲方或甲方委托审核机构审定的金额支付，后续乙方另行补充材料的，甲方有权不予结算。

- 工程量计算依据：按经甲方确认的施工图（若有）、竣工图（若有）的工程量、工程量确认单、现场签证单（附影像资料）、设计变更资料（若有）、洽商等竣工结算资料计算。

- 款项支付：

- 款项支付周期：

（1）乙方完成加固维修服务并经验收合格后的30天内，按照合同价格的50%支付进度款。。

（2）结算审核完成后的20天内支付至结算审核金额的95%。

（3）剩余结算审核金额的5%待质保期结束后在无索赔无扣款的情况下无利息支付。

- 甲方每次付款前，乙方应开具符合甲方要求的相对应的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。在合同履行期间，如遇国家调整税率，不含税价不变，税率则按国家最新税率调整，由甲方承担或受益因税率调整而引起的含税价及税费的调整。

- 甲方开票信息

- 公司名称：福州市水务文化旅游有限公司

- 纳税人识别号：91350100MA8U7BL43G

- 地址、电话：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室0591-83723830

- 开户行及账户：中国农业银行股份有限公司福州东大支行13135101040031308

- 乙方指定的收款账户如下：

收款账户名称：XXX

收款账户的开户行名称：XXX

收款账户的开户行账号：XXX

乙方保证提供的账户信息准确无误，并承诺账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前15天以书面形式通知甲方。如因乙方提供的账户信息有误或未及时通知变更所导致的后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

- 第八条  材料、车辆设备

- 乙方提供的所有材料应满足经甲方确定的规格、品牌、质量等级要求，方可采购进场，并在结算时提供所采购材料的有关产品合格证、许可证、发票等满足甲方结算需求的材料。

- 乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验的费用由乙方承担，因乙方原因，出现不合格材料用于工程的情况，由乙方无条件更换直到满足使用，并由乙方承担因此产生的全部费用。

- 乙方采购的材料设备与设计标准不符时，乙方应按照甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，乙方需承担由此发生的费用。

- 第九条  农民工工资支付保证

- 一、乙方承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发[2006]5号)、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》(闽政[2006]14号)和《福州市关于进一步规范建设领域支付农民工工资的意见》(榕政综[2006]209号)等文件的规定进行农民工工资支付。

二、乙方拖欠农民工工资的，甲方有权从应付给乙方的工程款中直接代予支付。若因拖欠农民工工资导致甲方任何损失的，乙方除赔偿对甲方造成的损失外还需支付总工程款的20%作为违约金。

- 第十条  质量保修

- 质量保修期按国家和地方有关法律法规执行，自单项项目实际竣工验收合格之日起计算。

- 单项项目缺陷责任期为6个月，自竣工验收合格之日起算。

- 在保修期、缺陷责任期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方应在接到甲方通知之日起24小时到达现场并及时处理。

- 发生须紧急抢修事故，乙方应在接到甲方通知后，2小时到达事故现场抢修。

- 乙方保修联系人：   ，联系电话    。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。乙方不在约定期限内派人修理的或者因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿的，甲方有权委托第三人修理。

第十一条  违约责任

- 乙方未按甲方要求的时限内完成承包内容的，每项项目每延期1日，乙方应支付单项结算金额 0.3 %的违约金；延期超过 30 日，除收取按日计取的违约金外，甲方还有权解除合同。

- 乙方维修质量未达到合同约定的标准或甲方要求的，乙方应在甲方要求的时限内负责无偿返工或修复直至质量达到合同约定的标准或甲方要求为止，因此造成工期延误的，应向甲方支付迟延违约金。乙方拒绝返工或返工后未能在甲方要求的期限内整改到位的，甲方有权解除合同，并另行委托第三方完成相应整改工作，由此产生的费用及甲方一切损失由乙方承担。

- 乙方采购的材料设备未达到合同约定的标准、设计标准或甲方要求的，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，并重新采购符合要求的产品，乙方需承担由此发生的费用并向甲方支付单项结算价20%的违约金。由此造成工期延误的，还应承担工期延误违约责任。

四、乙方未按合同约定办理办理验收手续、提交结算资料的，单项项目每延期1日，乙方应支付甲方审核的单项结算金额 0.3 %的违约金，甲方有权延迟支付结算款且不承担违约责任；单项项目完工后超过 60 日，乙方未办理结算手续，甲方有权按现有项目资料编制结算资料，报第三方单位审核后向乙方支付。

- 五、乙方应按法律、法规以及合同中项目质量保修的有关规定，对项目承担质量保修责任，若乙方在甲方通知的期限内未承担质量保修责任，乙方应支付1000元/次违约金，同时甲方有权委托第三方进行保修维护，前述费用从质保金中扣回，不足部分乙方应补足。

- 六、除上述约定外，乙方在履行合同过程中如遇以下情形的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失:

- 乙方违反本合同关于安全生产的规定，导致重大事故的；

- 甲方在项目结算的过程中发现乙方虚假报送工程量清单或其他任何结算材料的；

- 乙方进行转包或分包的；

- 乙方资质及设备审查不合格的；

- 乙方存在由于非甲方原因使合同无法继续全面履行的行为的。

- 七、上述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿范围包括但不限于赔偿费、诉讼费、仲裁费用、保全费、财产保全保险费、鉴定费、律师费、交通费、损害赔偿金等相关费用。

- 九、乙方应支付的罚金、违约金等款项，甲方均有权直接从应付乙方的款项和质保金中扣除，不足部分由乙方补足。

第十二条  不可抗力条款

受不可抗力影响的一方可免责，但应立即将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

第十三条  通知条款

一、甲方的通知收件信息为：

收件人：  ***

联系电话：  ***

微信：  ***

邮箱：  ***

收件地址：  ***

邮编：  ***

二、乙方通知收件信息为:

收件人：  ***

联系电话：  ***

微信：  ***

邮箱：  ***

收件地址：  ***

邮编：  ***

三、一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

四、一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收的，自交邮后第3日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

五、本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。

第十四条  附则

- 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章后生效。

- 本合同非任何一方格式合同，甲乙双方若发生纠纷，应友好协商解决。若不能协商达成一致的，双方均同意提交福州仲裁委员会仲裁。

- 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

- （以下无正文）

- 本页为《2024-2025年度零星维修服务合同》（合同编号：                   ）签署页

| 甲方： 福州市水务文化旅游有限公司 (公章) | 乙方： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| 组织机构代码:91350100MA8U7BL43G | 组织机构代码: |
| 地址：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室 | 地址： |
| 电 话：0591-83723830 | 电 话： |
| 开户银行：中国农业银行股份有限公司福州东大支行 | 开户银行： |
| 账 号：13135101040031308 | 账 号： |