甲方合同编号:

乙方合同编号:

福州市水务文化旅游有限公司

2025-2026年度船闸、水闸维护维修合同

| 项目名称： | 2025-2026年度船闸、水闸维护维修合同 |
| --- | --- |
| 甲方： | 福州市水务文化旅游有限公司 |
| 乙方： |  |
| 签订地点： | 福州台江区 |
| 签订时间： | 2025年 月 日 |

发包方（甲方）：福州市水务文化旅游有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

- 第一条  项目概况

- 项目名称：福州市水务文化旅游有限公司2025-2026年度船闸、水闸维护维修项目。

- 项目地点：甲方所负责的运营维护的船闸、水闸及道岗闸。

- 船闸、水闸维护及维修项目内容：

- 按照甲方频次及要求完成设备巡检、季度保养、年度更换与清洗及临时维修。（详见附件1《关于船闸水闸维护维修保养日常维护清单》）

- 合同暂定金额：暂定含税金额为      元，大写       整（税率  %，不含税价       元，税额      元）。按合同暂定总金额分季度进行结算，每季度暂定金额为        元，具体金额以乙方在合同期内《月度评分考核标准表》（详见附件2《关于船闸水闸维护维修保养月度评分考核标准表》）以及巡检台账作为结算依据进行结算。

- 承包方式：

- 由乙方负责本项目维保期间内的所有人工，包含但不仅限于巡检、保养、维修、汛期值班等；维护维修配件及耗材累积5万元（含）以内由乙方进行采购，超过5万元以上部分由甲方进行配件采购，乙方在规定时间内安排人工进行维修并在规定时间内完成维修工作。

- 2.乙方需做好维修配件及耗材采购台账并与甲方进行核对

- 第二条  合同期限

- 甲方有权在2025年   月    日至2026年   月    日期限内要求乙方进行日常设备巡检、季度保养、年度更换与清洗及设备损坏临时性维修任务，合同有效期直至双方所有权利义务履行完毕为止。

- 临时维修任务的工期，需与甲方沟通确认为准。

- 第三条  维修质量

- 满足甲方的质量标准要求，同时符合国家、行业及地方相关规范合格标准。

- 第四条  双方权利和义务

- 甲方的权利义务：

- 负责审批乙方提交的对船闸、水闸维护维修方案等，对于方案有异议的有权要求乙方进行更改后再次提交审批，直至甲方同意维修方案。

- 甲方有权监督、指导乙方开展船闸、水闸维护维修工作，发现问题有权要求乙方立刻按照甲方要求在规定时间内予以整改。

- 负责船闸、水闸维护维修服务中有关内外关系的协调，对需要甲方协调解决的问题，在收到乙方书面提交的申请后，在审核必要性后予以处理。

- 在乙方月度船闸、水闸维护维修服务完成后，甲方需对乙方本月度《月度评分考核标准表》进行评分并审核乙方提交的巡检台账，按照具体评分情况审核结算季度款项。

- 甲方不负乙方任何人员、财产损失。

- 甲方需向乙方在维修前确认此次维修清单，不仅限于设备名称、设备单价及总价，需双方签字确认相关内容。

- 破井及船闸围堰措施费用由甲方负责承担。

- 如若大型维护、维修，破路及占道需要相关流程手续甲方牵头，乙方配合。待流程结束后乙方进场维修，具体维修项目工期与甲方协商确认。

- 乙方的权利义务：

- 乙方需在约定时间内完成船闸、水闸维护维修项目中的各项关于船闸、水闸相关联的维修任务。

- 乙方应对所有巡检作业、维修作业和维修方法的完备性和安全可靠性负责。

- 乙方应当于次月5日之前将上个月的巡检台账提交给甲方进行审核确认，每次下井检查台账于当日微信群内拍照反馈。

- 乙方应严格按照双方确认的维护维修方案进行施工，确保巡检、维修质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的保修维修责任。

- 合同期间，乙方不得以任何理由暂停维修，如果乙方申请暂停维修任务并经甲方书面同意，复工时甲方有权根据相关的规定重新对乙方进行资质及设备审查，审查合格后进行复工，工期仍按照约定执行。因乙方停工导致工期延误的，乙方应承担工期延误违约责任。

- 遵守有关安全生产管理规定，严格按照相关安全标准组织维修工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或其他乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用（包含但不限于造成乙方或第三方人员伤亡或财政损失的责任和费用、诉讼费、仲裁费、律师费、交通费）由乙方付全部安全责任，相关费用由乙方全部承担。

- 乙方应加强设备保护工作，若产生因乙方原因导致设备损坏，由乙方承担全部赔偿责任。

- 在日常巡检及临时维修过程中，乙方应负责保护周围建（构）筑物及装修、设备、管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用及因此造成的一切法律责任。

- 乙方应配合有关部门做好有限空间作业审批、现场值守、消防、垃圾处理与清运等工作，相关费用均由乙方负责。

- 乙方应服从甲方的管理，遵守甲方公司相关制度的要求，并承担有关责任。乙方同意本合同中约定的应遵守的甲方规章制度更新的，以最新内容为准。

- 乙方需每次维修前向甲方提供维修清单（不仅限于设备名称、单价、总价），并双方签字确认，对内容有异议部分，可协商解决。

- 自合同签订后开始计算，由乙方接手船闸、水闸保养及维修工作，交接及过渡阶段为30个自然日（交接过渡期算入服务期限内），甲方配合安排相关技术人员配合乙方进行水闸日常检修工作及其他事项交接沟通。

- 第五条  安全文明施工

一、乙方应当严格遵守法律法规有关安全生产管理规定，严格按相关安全标准组织维修、维护服务开展，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如乙方不满足甲方安全要求，甲方有权暂停此次维修、维护工作，并甲方有权追究乙方所造成的航线损失，损失标准参照：按平时3000元/天营业损失补偿，国家法定节假日按10000元/天营业损失补偿，相关费用从每季度维护维修费用中扣除。

二、乙方应当做好维修工作现场管线、井盖、路面、公园内部道路设施等市政设施、公园设施的保护，所造成的损坏均由乙方负责复原或赔偿。

三、乙方应根据项目需要自行提供维修工作使用的照明、围栏、气体检测仪、安全绳、安全提示牌等相关安全设施，并按有关规定，采取严格的安全保护措施。

四、每次有限空间操作和用电操作等危险作业，乙方应对乙方的维修人员进行安全交底作业。

五、乙方应加强维修现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施。同时，乙方维修人员必须服从和遵守甲方管理,严格遵守有关规定及规章制度。

六、在设备巡检、季度保养、年度更换与清洗及临时维修等作业过程中发生伤亡等一切事故（包括但不限于造成甲方、乙方或第三方人员伤亡和财产损失）的责任和费用，均由乙方承担。如因此给甲方造成损失的（包括但不限于垫付款、诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等），乙方应给予赔偿。

- 第七条  款项支付

- 款项支付：

- 款项支付周期：

（1）在合同有效期内甲方按照季度给乙方进行费用结算，乙方需提供相关材料作为结算依据（包括但不限于《月度评分考核标准表》、巡检台账、现场水印照片等）。

（2）甲方在付款前乙方应提交本季度双方签字确认所使用的水闸、船闸维护维修耗材及配件清单给予甲方确认明细及金额，清单内耗材及配件单价需符合市场价（需提供相关采购记录或发票等材料作为价格依据）。维修配件年累计5万元（含）以内由乙方自行承担，超出部分由甲方另行采购。

- 甲方每次付款前，乙方应开具符合甲方要求的相对应的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。在合同履行期间，如遇国家调整税率，不含税价不变，税率则按国家最新税率调整，由甲方承担或受益因税率调整而引起的含税价及税费的调整。

- 甲方开票信息

- 公司名称：福州市水务文化旅游有限公司

- 纳税人识别号：91350100MA8U7BL43G

- 地址、电话：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室0591-83723830

- 开户行及账户：中国农业银行股份有限公司福州东大支行13135101040031308

- 乙方指定的收款账户如下：

收款账户名称：

收款账户的开户行名称：

收款账户的开户行账号：

乙方保证提供的账户信息准确无误，并承诺账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前15天以书面形式通知甲方。如因乙方提供的账户信息有误或未及时通知变更所导致的后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

- 第八条  材料、车辆设备

- 乙方提供的所有材料应满足经甲方确定的规格、品牌、质量等级要求，方可采购进场施工，并在结算时提供所采购材料的有关产品合格证、许可证、发票等满足甲方结算需求的材料。

- 乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验的费用由乙方承担，因乙方原因，出现不合格材料用于维修的情况，由乙方无条件更换直到满足使用，或设备要求达不到甲方要求，甲方要求乙方退、换货所造成的损失全部费用均由乙方承担。

第九条  违约责任

- 乙方未按甲方要求的时限内完成维修任务的，每延期1日，按工作日3000元/天营业损失补偿，国家法定节假日按10000元/天营业损失补偿，相关费用从每季度维护维修费用中扣除。

- 乙方维修质量未达到合同约定的标准或甲方要求的，乙方应在甲方要求的时限内负责返工或修复直至质量达到合同约定的标准或甲方要求为止，因此造成工期延误的，应向甲方支付迟延违约金（参照第一条标准）。乙方拒绝返工或返工后未能在甲方要求的期限内整改到位的，甲方有权解除合同，并另行委托第三方完成相应整改工作，由此产生的费用及甲方一切损失由乙方承担。

- 乙方采购的配件未达到合同约定的标准、设计标准或甲方要求的，乙方应按甲方要求的时间暂停维修、维护，并重新采购符合要求的产品，乙方需承担由此发生的费用。由此造成工期延误的，还应承担工期延误违约责任（参照第一条标准）。

四、乙方未按合同约定办理验收手续、提交结算资料的，甲方有权延迟支付结算款且不承担违约责任。

- 五、除上述约定外，乙方在履行合同过程中如遇以下情形的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失:

- 乙方违反本合同关于安全生产的规定，导致安全事故的；

- 甲方在项目结算的过程中发现乙方虚假报送工程量清单或其他任何结算材料的；

- 乙方进行转包或分包的；

- 乙方资质及设备审查不合格的；

- 乙方存在由于非甲方原因使合同无法继续全面履行的行为的。

（六）未经甲方同意私自更换相关设备或下井操作的；

- 七、乙方无正当理由拒不接受合同约定的任务，乙方应支付1000元/次的违约金；情节严重的，或超过 3 次（不含3次）的，除收取前述违约金外，甲方还有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

- 八、若因维护不到位，导致设备故障所造成的所有维修费用由乙方承担，且甲方有权从相对应季度运维费用中扣除。

- 九、上述违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿范围包括但不限于赔偿费、诉讼费、仲裁费用、保全费、财产保全保险费、鉴定费、律师费、交通费、损害赔偿金等相关费用。

- 十、乙方应支付的罚金、违约金等款项，甲方均有权直接从应付乙方的款项中扣除，不足部分由乙方补足。

第十条  不可抗力条款

受不可抗力影响的一方可免责，但应立即将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

第十一条  通知条款

一、甲方的通知收件信息为：

收件人：

联系电话：

微信： /

邮箱：  fzswwl@163.com

收件地址：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室

邮编：  350000

二、乙方通知收件信息为:

收件人：

联系电话：

微信：  /

邮箱： /

收件地址：

邮编：

三、一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

四、一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收的，自交邮后第3日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

五、本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。

第十二条  附则

- 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章后生效。

- 本合同非任何一方格式合同，甲乙双方若发生纠纷，应友好协商解决。若不能协商达成一致的，双方均同意提交福州仲裁委员会仲裁。

- 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

第十三条 附件

一、关于船闸水闸维护维修保养日常维护清单

二、关于船闸水闸维护维修保养月度评分考核标准表

三、安全管理协议书

- （以下无正文）

- 本页为《2025-2026年度船闸、水闸维护维修合同》（合同编号：                   ）签署页

| 甲方： 福州市水务文化旅游有限公司 (公章) | 乙方： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| 组织机构代码:91350100MA8U7BL43G | 组织机构代码: |
| 地址：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室 | 地址： |
| 电 话：0591-83723830 | 电 话： |
| 开户银行：中国农业银行股份有限公司福州东大支行 | 开户银行： |
| 账 号：13135101040031308 | 账 号： |

附件1

福州市水务文化旅游有限公司

关于船闸水闸维护维修保养日常维护清单

船闸、水闸是保障内河水位调度及内河旅游船舶运营的关键设备，为确保船闸、水闸设施的安全、高效运行，需专业人员对组件的检查与保养。福州市水务文化旅游有限公司

（以下简称“我司”）根据相关规范和技术要求，船闸、水闸维护、维修及保养主要包括以下几个方面：

一、船闸及水闸位置与巡检频率

1.道岗闸、5米船闸（1#和2#）：福州市鼓楼区湖头街25-2号旁。每周下井检查2次。10米水闸及西湖3孔闸，每15天下井及巡线检查1次。

2.东西河船闸：福州市鼓楼区五一中路53号先施大厦旁，每15天下井检查1次。

3.新港河船闸及水闸：福州市台江区光明港路水系展示馆上游约50米处，每15天下井检查1次。

二、设备更换问题

- 1.若因维护不到位，导致设备故障所造成的所有维修费用由维护、维修公司承担，且我司有权从相对应季度运维费用中扣除。

2.采购设备单价需双方确认记录行成台账，作为后续设备采购累计金额提供依据。

3.维护、维修相关人员、涉及运输及维护、维修工具等均由维护、维修公司负责。

三、维护清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡检内容 | 闸门及胶条是否变形 | 周一、周五（如遇节假日则节假日前后进行巡检） |
|  |  | 轴套是否漏水 |  |
|  |  | 电动葫芦是否正常使用 |  |
|  |  | 减速机齿轮、轴承是否有损伤及减速机齿轮油是否正常 |  |
|  |  | 限位器是否正常工作 |  |
|  |  | 油泵电机是否正常运转，油压是否正常 |  |
|  |  | 液压油缸是否正常运转，油压是否正常 |  |
|  |  | 制动装置是否正常运转 |  |
|  |  | 齿轮运转是否正常，是否有损伤 |  |
|  |  | 仪表指示灯测试是否正常 |  |
|  |  | 水泵情况是否正常运转 |  |
|  |  | 设备液位情况是否正常范围 |  |
|  |  | 监控设备、照明设备是否正常 |  |
|  |  | 解码器是否正常工作 |  |
|  |  | 配电箱电线接头是否松动 |  |
|  |  | 集水井内垃圾、油污清洁是否到位 |  |
|  |  | 刹车片磨损情况是否正常范围 |  |
|  |  | 设备螺丝是否松动 |  |
|  |  | 井内墙壁是否漏水或开裂 |  |
|  |  | 三位四通阀设备是否正常 |  |
|  |  | 闸内信号灯是否正常 |  |
|  |  | 西湖道岗闸是否正常运转 |  |
|  |  | 控制柜设设备是否正常（硬件部分） |  |
|  |  | 排水管止回阀是否正常 |  |
|  |  | 井内卫生是否有垃圾 |  |
|  |  | 设备线路规整 |  |
|  |  | 闸体轴封是否正常 |  |
|  |  | 液压马达是否正常 |  |
|  |  | 高压油管接头是否松动漏油，油管是否磨损漏油 |  |
|  |  | 高压油泵机是否工作正常 |  |
|  |  | 周边情况（设备房周边杂草及排水口需清洁防止堵塞） |  |
| 2 | 季度保养 | 液压油添加 | 每季度末尾月内完成保养工作或遇其他因素协商完成时间 |
|  |  | 齿轮油更换 |  |
|  |  | 齿轮和电动葫芦黄油添加 |  |
|  |  | 液压管路是否渗漏 |  |
|  |  | 设备工作噪音检查 |  |
|  |  | 传动轴密封检查 |  |
|  |  | 排水泵提泵检查 |  |
|  |  | 控制柜除尘 |  |
|  |  | 控制柜功能检查 |  |
|  |  | 超声波探头校正 |  |
|  |  | 设备卫生清洁 |  |
| 3 | 年度更换与清洗 | 液压油更换及清洗 | 年度末尾月进行或遇其他因素协商完成时间 |
|  |  | 齿轮油更换及清洗 |  |
|  |  | 盘根进行更换 |  |
|  |  | 刹车皮更换 |  |
| 4 | 临时性维修 | 现有交接设备清单内 | 设备损坏1天内更换，（除传动轴、钢坝闸、液压油缸外） |
| 5 | 三孔闸 | 按我司防汛等级要求，防汛所需放闸、提闸工作 |  |
| 6 | 人员派驻 | 根据联排联调下达防汛指令，防汛期间需派驻至少1名设备技术人员至航线值守，以便及时维修设备问题 |  |
| 备注 | 需无条件提供我司要求合格照片及相关纸质台账 |  |  |

（1）当水闸、船闸出现问题后，乙方需1小时内到达现场，并对现场作出准确判断问题点，提出解决方案。解决方案需经我司同意后方可执行。

（2）在经安全交底，下井作业人员需提供相关施工有效证件（有限空间作业类证件、特种作业操作证等），严格执行我司有限空间操作规范，经甲方同意后方可进入施工，需配合甲方相关流程及台账建立。

（3）施工完毕后由甲方专业人员进行验收，并做好验收台账建立。

（4）甲方对乙方每月进行考核，该考核有效督促施工方维修效率、安全保障及日常巡检次数，该评分作为季度结算费用的重要依据。

（5）包干期间所有安全责任归属乙方，甲方不负任何安全责任。

（6）自合同签订后开始计算，由乙方接手船闸、水闸保养及维修工作，交接及过渡阶段为30个自然日（交接过渡期算入服务期限内），我司安排相关技术人员配合乙方进行水闸日常检修工作及其他事项交接沟通。

（7）如若大型维护、维修，破路及占道需要相关流程手续由甲方牵头，乙方配合。待流程结束后乙方进场维修，具体维修项目工期与甲方协商确认。

（8）正式移交前根据设备清单双方进行现场确认、移交设备。

附件2

福州市水务文化旅游有限公司

关于船闸水闸维护维修保养月度评分

考核标准表

船闸、水闸维护维修保养月度评分考核标准表

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间及时性 （60分） | 巡检响应时间 （15分） | 未按时巡检1次扣3分 |  |  |  |
|  |  | 季度保养响应时间 （15分） | 未按时保养1次扣5分 |  |  |  |
|  |  | 年度保养响应时间 （10分） | 未按时保养1次扣10分 |  |  |  |
|  |  | 人员派驻响应 | 人员未到场10分/次/天 |  |  |  |
|  |  | 报修到场响应时间 （10分） | 延迟1小时扣1分（未满一小时按一小时计算） |  |  |  |
|  |  | 维修工期响应时间 （10分） | 延迟1天扣2分（未满一天按一天计算） |  |  |  |
| 2 | 施工安全 （20分） | 维修人员是否严格遵守安全操作规程，如在电气维修时切断电源并进行验电操作等。 （20分） | 未带安全帽发现一次扣1分/次；在电气维修时未切断电源扣1分/次；其他违反施工安全1分/次。 |  |  |  |
| 3 | 文明施工 （10分） | 维修现场是否做到每次工完场清，及时清理维修产生的废料、垃圾等。 （5分） | 每发现一次施工产生的垃圾扣1分/次。产生油污投诉10分/次，油污地面未清理扣5分/次。 |  |  |  |
|  |  | 设备卫生及设备周边卫生清洁。 （5分） | 设备上发现明显污渍或积尘扣1分/次 |  |  |  |
| 4 | 台账建立及上交 （10分） | 巡检记录表 （5分） | 每月20日未提交上月记录表一次扣1分 |  |  |  |
|  |  | 维修记录表 （5分） | 每月20日未提交上月记录表一次扣1分 |  |  |  |
| 5 | 总分 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、总分：1.优90（含）-100分。2.良80（含）-90分。3.中80含）-70分。4.差70分（含）以下。5.评分优不扣除相应月度包干费用，其他评分按照扣分百分比进行费用扣除。 二、单项分数可扣完不封顶。 三、维修天数超过约定时间，按平时3000元/天营业损失补偿，国家法定节假日按10000元/天营业损失补偿，相关费用从每季度维护维修费用中扣除。 |  |  |  |  |  |
| 施工方： 机务： 航线负责人： 游船运营部： 分管领导： |  |  |  |  |  |  |

# 附件3

# 安全管理协议书

甲方：  福州水务文化旅游有限公司  （单位全称）

乙方：                            （单位全称）

为切实落实安全生产责任，确保 2025年-2026年度船闸、水闸维护维修项目（以下简称“本项目”）施工作业过程中的安全，根据《安全生产法》《福建省安全生产条例》等相关法律法规，经双方协商，一致同意达成如下协议，并保证严格遵守。

- 一、共同约定

1、甲乙双方按职责分工抓好落实安全管理工作。甲方指派     ，联系电话：       ，负责 2025年-2026年度船闸、水闸维护维修  项目甲方作业区域内的安全监管工作。乙方指派       ，联系电话：            ，负责本项目的安全工作，并接受甲方的管理。

2、合作期限：【 2025年    月    日至2026年   月   日】

- 二、甲方的安全责任、权利和义务

1、甲方有权对本项目现场含乙方在内的多家单位进行安全生产工作统一协调、管理，对乙方在作业场所内实施的行为的安全性给予监督和检查，保证工作秩序和工作环境的安全。

2、乙方人员进入甲方场所前，甲方有权对乙方进入甲方场所的人员进行登记造册，并进行入场前安全交底培训。

3、对于乙方不符合甲方安全要求或不遵守相关安全规定的行为，甲方有权制止和纠正乙方的违章作业、冒险作业、未经甲方允许的擅自作业等行为，并责令其限期整改。

4、对乙方严重违反安全管理规定、达不到规定的安全生产条件、存在重大安全隐患或发生安全生产事故等行为，甲方可要求乙方限期退场更换人员或终止合同，所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。

- 三、乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方必须遵守《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《福建省安全生产条例》、《建筑施工安全检查标准》等各类国家和地方性的法律法规及标准规范，同时应遵守福州水务集团有限公司等一系列安全生产体系规章制度。配合多家单位进行安全生产工作统一协调、合作。

2、乙方承诺具备实施本项目的资质和能力，能够具备安全生产条件，必须建立完整的安全保障体系和风险辨识分级管控与隐患排查治理体系，并有效落实风险防范措施。同时，配备专职的项目负责人、技术负责人、安全管理等人员，对本项目的作业场所以及所涉及分包、协作等单位进行安全管理和监督检查，并服从甲方的安全生产管理，严格遵守甲方及甲方上级及行业主管单位制定的安全生产规章制度。

3、乙方在本项目施工作业期间，必须保证使用的设备设施（包括用电设施/设备安全防护措施/劳动保护用品等）符合国家和行业标准要求，并定期进行检查、维护、保养等，由此产生的相关费用由乙方承担。

4、乙方负责本项目特种作业人员的培训、考核和取证，必须做到特种作业持证上岗。其他作业人员身体素质、安全素质符合规定要求。

5、乙方不得雇佣身体条件不合格、技术水平不达标、安全素质差的作业人员，否则甲方有权拒绝该作业人员入场。如有使用甲方场所的，应向甲方有关部门提供符合要求的进场人员名单，进行进场上岗前（入场前）安全教育，中途人员有变动，应事先通知甲方，并附名单，对新进场人员进行入场安全教育。

6、乙方对本项目员工进行安全三级教育和安全生产培训，进行安全技术交底，培训合格后方可上岗。指导并组织班组经常性开展安全教育、安全检查和整改、安全学习活动。

7、乙方在作业过程中不得未经甲方同意私自拆除、解除安全防护设备设施，不得违章指挥或强令工人冒险作业，不得强迫工人连续长时间作业，更不得未经甲方允许擅自作业，进入指定禁区及非本工作作业区域。

8、乙方在开展动火作业、受限空间作业（需配备气体检测仪、鼓风机、安全绳、安全帽及防毒面具等）、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业以及应急管理部门和有关部门规定的其他危险性较大的作业时，需严格执行危险作业审批交底告知等作业管理规定，制定现场管理及应急处置方案，安排专人进行现场安全管理，在具备安全条件，作业人员培训合格的前提下进行作业。在甲方场所进行上述危险作业时，对应执行危险作业管理规定，并提前向甲方报备，经甲方同意后方可实施。

9、乙方在作业过程中，对燃气、电力、军用光缆、通讯、给排水等第三方管线，必须按照行业主管要求落实保护措施，与第三方管线单位建立联动机制。如在甲方场所内施工的，要对甲方场所所涉及的高低压架空线路、通信设备设施和甲方各类资产进行保护，如遇情况不明或突发情况时应立即停止施工，采取保护措施，并及时向甲方汇报。

10、乙方必须按规定提取和使用安全技术措施经费，为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

11、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。

12、乙方不得实施违反安全法律法规和安全生产规章制度的行为。

13、乙方应当按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。

14、在项目调试测试期间产生的电费及其他费用由乙方承担，乙方需根据项目情况安装电表。

- 四、违约和赔偿责任

1、乙方违反安全管理规定或对甲方提出的安全整改要求没有按期执行的，甲方有权按相关合同及安全管理规定要求乙方承担相应责任。

2、由于乙方原因造成的安全事故（事件），导致甲方人员、乙方人员或第三方人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任，造成甲方或第三方企业财产损失、经济损失的由乙方负责赔偿。同时，甲方有权要求乙方支付本项目工程合同或项目合同总价30%的违约金并赔偿甲方所有损失，甲方有权视事故（事件）严重程度决定是否单方解除合同。

3、甲、乙双方应严格履行安全管理职责，在作业区域内发生的伤亡、火灾、交通、治安等各类事故（事件）的，甲乙双方应全力做好抢救工作。

五、其他约定

本协议自双方盖章后生效，本协议一式两份，作为本项目工程合同或项目合同的附件。甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力

本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院管辖，一方为主张权利所支出的诉讼费、律师费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、公证费、公告费等由败诉方承担。

甲方（用印）：                    乙方（用印）：

签订日期：      年     月     日