西湖“微动力龙舟环湖航线”船舶临时
停靠点安装服务采购合同
合同编号：       
甲方（以下称甲方）：福州市水务文化旅游有限公司

乙方（以下称乙方）：

为明确甲、乙双方的权利和义务，保护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方友好协商，现签订本合同，以期共同遵守。

第一条 服务清单及价格明细
	序号
	品名
	详情
	计量单位
	单价(元)
	数量
	总金额(元)
	备注

	1
	霍尔锚
	150KG船锚（含铁链）
	个
	
	4
	 
	

	2
	引桥安装
	
	项
	
	1
	
	

	3
	引桥基础
	1.宽500mm*高500mm
2.c30混泥土基础
3.主筋8Ф14，箍筋Ф8@150
	项
	
	1
	
	

	4
	面板拼装
	材料由我司提供
	平方
	
	33.75
	
	

	5
	定制引桥
	铝合金宽1.5米*长4.5米（与临时停靠浮筒接触点需安装2个定向滑轮，定向滑轮直径8cm）
	平方
	
	6.75
	
	

	6
	石栏杆切除
	长1.15米*宽1.5米
	项
	
	1
	
	

	7
	金属门定制
	1.5米单开门、金属厚度3mm（含锁及锁扣，与护栏同材质、规格）
	项
	
	1
	
	

	8
	护栏定制
	1.材质：米黄色铝合金（厚度3mm）
2.规格：灯柱离地高1.3米（不含灯高度1.1米）
3.款式：如备注图片
4.柱头灯（柱头灯内含1.5平方电线及交流转直流设备（户外防水电源220V转24V，功率350W，防水等级IP67），灯泡额定电压24V，额定功率5W，数量12个）
	平方
	
	14
	
	

	9
	护栏安装
	含柱头灯
	平方
	
	14
	
	

	10
	税费 %
	
	

	合计
	
	含增值税专用发票

	合计金额(大写）：   （￥   ）（不含税价格元,税率为%），以上价格包含税金、人工、搬运、材料、设备加工费等所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用。




第二条 服务内容
2.1完成时间：根据甲方确认时间后的30个日历日内   
2.2地点：福州西湖湖体（湖滨小学马路对面）  
第三条 合同价款的支付
3.1合同价款按照以下第  （1）  种方式支付。
（1） 乙方完成服务清单内容后，甲方收到乙方提供的相关验收材料确认无误后，
甲方向乙方支付 95 %的合同价款（即人民币   /   元），剩余 5 %的合同价款（即人民币 /   元）作为质保金待保修期满后在无索赔无扣款的情况下无利息支付。质保期满后两年内，乙方仍未向甲方申请退还质保金的，已付款视为结算款，即乙方自愿放弃质保金。
(2)合同签订后，乙方开具相应的增值税专用发票给甲方，甲方收到发票后向乙方支付 30%（即人民币/元）的合同价款作为预付款,乙方收到相应的预付款项目后开始进行提升服务，甲方在收到乙方提供的验收报告后，经现场验收测试无误即验收合格后支付乙方合同总价/%（即人民币/元）
(3)其他方式：货物分批送至交货地点，首批货物经验收合格且手续完整后  / 天内向乙方支付总金额  / 的合同价款（即人民币   / 元），剩余  / 的合同价款（即人民币  / 元）在后续货物交货地点待甲方通知送达并经验收合格且手续完整后 / 天内向乙方支付总金额  / 的合同价款（即人民币  / 元）。 
甲方每次付款前,乙方应开具相对应的增值税专用发票,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任,相反因乙方迟延开具发票导致甲方延迟付款最终导致货物延迟到货的,乙方应承担延期交货的违约责任。
甲方指定开票信息如下并保证其真实有效：
账户名称:   福州市水务文化旅游有限公司   
地址、电话：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室，0591-83723830
公司税号:   91350100MA8U7BL43G     
开户行信息:  中国农业银行股份有限公司福州东大支行  
开户行账号: 13135101040031308 
3.2甲方有权选择通过电汇、支票、网上支付等付款方式。
在合同履行过程中，如遇国家增值税率调整，不含税价不变，税率则按国家最新税率调整，由甲方承担或受益因税率调整而引起的含税价及税费的调整。
3.3乙方指定的收款账户如下并保证其真实有效：
乙方指定收款账户名称：
乙方指定收款账户的开户行名称：
乙方指定收款账户的开户行账号：
第4条 履约保证金
4.1履约保证金金额为中标金额的10%，即人民币____/__元（大写________/______）。
乙方应在合同签订前将保证金以银行转账方式支付至甲方指定账户（与本合同第三条约定的甲方收款账户一致），逾期未足额缴纳履约保证金的，视为乙方违约，甲方有权单方解除本合同。
4.2保证金的用途：
（1） 履约保证金作为乙方全面履行本合同约定义务（包括但不限于按约定时间完成服务、保证服务质量、遵守安全管理规定、履行保密义务等）的担保。
（2） 若乙方在合同履行过程中发生违约行为（如迟延履约、服务质量不达标、造成甲方或第三方损失、泄露保密信息等），甲方有权直接从履约保证金中扣除相应金额，用于弥补甲方因此遭受的损失、支付违约金或赔偿金等。
4.3 保证金的退还
本合同项下全部服务完成并经甲方验收合格，甲方退回保证金给乙方。若乙方存在未结清的违约赔偿、违约金或其他应付款项，甲方有权在退还保证金时予以抵扣，抵扣后仍有不足的，甲方有权继续向乙方追偿。
4.4其他约定
因乙方原因导致合同解除、终止或无效的，甲方有权没收全部履约保证金，同时乙方仍需承担相应的违约责任及赔偿责任。
第五条 质量标准及验收
5.1经甲方查验无误，甲乙双方应在验收清单上签字确认。 
第六条 双方权利义务
6.1甲方为乙方的服务提供必要的便利条件。
6.2甲方应当提供服务对象相关的资料。
6.3乙方应当按照合同约定的要求，提供西湖“微动力龙舟环湖航线”船舶临时停靠点安装服务。
6.4由于乙方原因，在服务期间发生的安全事故由乙方自行承担全部责任（详见附件1）。
第七条 保密
7.1双方及其受雇人、使用人因执行本合同而自对方取得或获悉之任何文件、资讯应永久保密，非经对方事先书面同意，不得直接或间接泄露予任何第三人。本条约定，不因本合同终止、解除或有任何无效原因而失效。
第八条  违约责任
8.1签订本合同之后，乙方在合同履行期间无正当理由单方解除合同的（或明确表示不履约或以其行为表明不再履行合同的），视为乙方严重违约，需向甲方支付合同总金额30%的违约金。
8.2 如乙方未能按时完成安装服务，每迟延一日，需向甲方支付合同总金额1%的违约金。乙方迟延履行超过十五日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。
8.3乙方在服务过程中，造成甲方及其他第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任并赔偿全部损失和承担相关法律责任，甲方验收不作为乙方拒绝赔偿的理由。
8.4乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票或提供不符合规定和虚假增值税专用发票的，乙方应承担合同总金额30%的违约金并承担相关法律责任。
8.5因乙方履行合同过程中的行为引发的安全事故及造成的损失，由乙方承担全部责任，甲方有权要求乙方承担损害赔偿责任，造成甲方损失的甲方有权向乙方提出违约责任及赔偿责任。
8.6以上违约金、赔偿金，甲方有权优先从未付款项中扣除，未付款项不足以赔付的，乙方应另行补足。守约方在追究违约方责任过程发生的一切费用（包括律师费、仲裁费用、保全费、财产保全保险费、公告费、鉴定费等），有权要求违约方承担。其他违约情况按《中华人民共和国民法典》有关条款规定处理。
第九条  不可抗力条款
9.1受不可抗力影响的一方可免责，但应立即将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件（如台风预警、战争）的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。
第十条  通知条款
10.1甲方的通知收件信息为：
收件人： 江哲远          
联系电话： 13055907601  
微信： /  
邮箱：  fzswwl@163.com  
收件地址：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元301室    
邮编：  350000 
10.2乙方通知收件信息为:
收件人：
联系电话：
微信：  /  
邮箱：
收件地址：
邮编：
10.3一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。
10.4一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收的，自交邮后第3日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。
10.5本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。 
第十一条  附则
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章后生效。
本合同非任何一方格式合同，甲乙双方若发生纠纷，应友好协商解决。若不能协商达成一致的，双方均同意提交福州仲裁委员会仲裁。
本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

附件：《安全生产管理协议书（安装服务项目）》，作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。




（以下无正文，本页为双方签字盖章页。）

乙方（盖章）：
法定代表人（授权代表）：


统一社会信用代码：

地址：
电话：




签约日期：    年   月   日
甲方（盖章）：
法定代表人（授权代表）：


统一社会信用代码：91350100MA8U7BL43G
地址：福建省福州市台江区国货西路318号天榕花园C座一单元101室
电话：0591-83723830





	






附件
福州市水务文化旅游有限公司安全生产管理协议书（安装服务项目）

甲方：（单位全称）                        
乙方：（单位全称）                       

为切实落实安全生产责任，确保   西湖“微动力龙舟环湖航线”船舶临时停靠点安装服务 项目（以下简称“本项目”）作业过程中的安全生产管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《福建省安全生产条例》等相关法律法规，经双方协商，一致同意达成如下协议，并保证严格遵守。
一、双方联络人
甲乙双方按职责分工抓好落实安全生产管理工作。甲方指派  ***  ，联系电话：  ***  ，负责本项目的安全生产监管工作。乙方指派  ***  ，联系电话：  ***  ，负责本项目的安全生产工作，并接受甲方的监督管理。
二、甲方的安全责任、权利和义务 
1、甲方有权对乙方在内的多家单位进行安全生产工作的统一协调、管理。有权督促指导乙方在进场前开展危险作业风险辨识，形成危险作业工序清单，并据此清单督促乙方落实安全管理责任。
2、甲方有权要求乙方对施工作业人员进行登记造册，有权按名单对乙方进场人员进行安全生产法规、方针政策、标准规范等方面的安全教育。
3、对于乙方不符合甲方安全要求或不遵守相关安全法律法规的行为，甲方有权制止并责令其限期整改或停工整顿；对于乙方的违约行为，甲方有权按照约定进行经济处罚。
4、对乙方的严重违反安全生产管理法律法规、达不到安全生产条件、存在重大安全隐患或发生安全生产事故等行为，甲方可要求乙方限期更换人员或退场，甲方有权单方终止本项目所有合同，所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。 
三、乙方的安全责任、权利和义务 
1、乙方必须遵守《安全生产法》《消防法》《建设工程安全生产管理条例》《福建省安全生产条例》《建筑施工安全检查标准》等各类国家和地方性的有关安全生产的法律法规及标准规范，同时应遵守福州水务集团有限公司、福州市水务文化旅游有限公司等一系列安全生产体系规章制度。
2、乙方承诺具备实施本项目的资质和能力，具备安全生产条件。乙方必须建立完整的安全保障体系和风险辨识分级管控与隐患排查治理体系，必须在进场施工前，开展风险辨识并形成危险作业工序清单，并有效落实风险防范措施；乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的现场管理及应急处置方案，制定生产安全事故应急救援预案等，并严格执行。
3、乙方法定代表人/负责人对乙方的安全生产工作全面负责。
3.1乙方应配备专职的项目负责人、技术负责人、安全生产管理员等人员，对本项目的作业场所以及所涉及分包、协作等单位进行安全生产管理和监督检查，并对分包、协作等单位的安全生产负全责。乙方应服从甲方的安全生产管理，严格遵守甲方及甲方上级及行业主管单位制定的安全生产规章制度。
3.2乙方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员每天在本项目现场履行安全管理、监督职责，负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
4、乙方在本项目施工作业期间，必须保证使用的设备设施（包括用电设施、设备安全防护措施、劳动保护用品等）符合国家和行业标准要求，并定期进行检查、维护、保养等，由此产生的相关费用由乙方承担。
5、乙方保证特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担一切责任。
6、乙方保证作业人员身体素质、安全素质符合规定要求，不得雇佣身体条件不合格、技术水平不达标、安全素质差的作业人员。
乙方应对其管理及作业人员进行登记造册，向甲方提供人员名单，并进行岗前安全教育。乙方人员中途有变动，应重新登记造册并报备甲方，对新进场人员进行岗前安全教育。 
乙方保证所有作业人员熟知和遵守与本项目有关的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，进行安全技术交底，合格者方准上岗操作。
7、乙方应经常性开展安全教育、安全检查和整改、安全学习活动，对于甲方组织的安全生产培训，乙方必须派代表参加，并将培训内容在乙方内部进行宣贯且落实到位。
8、乙方在作业过程中不得私自拆除、解除安全防护设备设施，不得违章指挥或强令工人冒险作业，不得强迫工人连续长时间作业，更不得未经甲方允许擅自作业、进入指定禁区及非本工作作业区域。
9、乙方在开展动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业及应急管理部门和有关部门规定的其他危险性较大的作业时，需严格执行危险作业审批、安全技术交底、开具作业票、风险辨识等作业管理规定，并就上述作业另行制定现场管理及应急处置方案，安排专人进行现场安全生产管理，在具备安全条件，作业人员培训合格的前提下进行作业。同时应遵守相对应的执行危险作业有关的法律法规、管理规定及甲乙双方的规章制度。
10、乙方应对涉及有限空间的在建项目采取封闭式管理，建立门禁管理制度，指定管理人员负责有限空间的进出管理，在围挡悬挂有限空间安全警示牌，并通过安装远程视频监控对作业现场进行监管。对于不具备设置门禁条件的项目，由乙方制定安全防范措施，有效杜绝人员未经许可擅自进入的情况。
11、乙方在涉及有限空间的作业过程中，配备1至2名安全监护人员，落实作业过程旁站监督；现场管理人员、安全监护人员、作业人员必须是经培训合格的，并对作业人员进行安全交底，经交底人和作业人员签字确认，现场必须落实相应的管控措施，包括但不限于：配备通风设备、气体检测设备、防护设施等、采取生物预警措施；应制定现场安全应急预案，明确紧急情况下信息速报、施救程序等现场应急处置要求，杜绝盲目施救。
12乙方在作业过程中，对燃气、电力、军用光缆、航油管线、通讯、给排水等第三方管线，必须按照行业主管部门要求落实保护措施，与第三方管线单位建立联动机制，并严格按照联动机制开展作业。作业期间如遇情况不明或突发情况时应立即停止施工，采取保护措施，并上报管线单位、甲方等。如因乙方原因造成的上述管线发生事故等的一切责任由乙方承担。
13、施工现场的消防安全管理应由乙方负责，乙方应参照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB-50720）的要求，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全生产管理制度和操作规程，配备消防设施。
14、施工结束后，乙方应对施工临时措施、构筑物等进行安全拆除。拆除作业前，乙方应编制拆除施工方案、安全操作规程及采取相关的防尘降噪、堆放、清除废弃物等措施，并应按规定程序进行审批，对作业人员进行技术交底。临时措施、构筑物拆除后，场地宜及时清理干净恢复原有使用功能。
15、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
16、乙方必须按规定提取和使用安全技术措施经费，为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。 
17、乙方不得实施违反安全法律法规和安全生产规章制度以及甲方相关安全生产管理相关制度的行为。
18、其他约定：（备注：可根据项目实际情况，自行添加相关条款）              
四、违约和赔偿责任
1、乙方违反安全生产管理规定违章作业，每发生一次，甲方有权视情况要求乙方支付违约金5百元-2千元（违约金金额大小应根据项目实际情况进行调整），同时按相关合同及安全生产管理规定要求乙方承担相应责任，且乙方应按要求整改到位，否则甲方有权解除合同。因上述原因所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。
2、乙方违反本合同约定条款的，危险作业安全措施落实不到位，每发生一次，甲方有权视情况要求乙方支付违约金3千元-3万元（违约金金额大小应根据项目实际情况进行调整），同时按相关合同及安全生产管理规定要求乙方承担相应责任，且乙方应按要求整改到位，否则甲方有权解除合同。因上述原因所造成的经济损失和一切后果由乙方承担。
3、本项目作业场所因安全文明施工问题被被居民投诉经核实情况属实的，乙方应向甲方支付违约金每次5百元-1千元（（违约金金额大小应根据项目实际情况进行调整），同时应按甲方或相关单位要求整改到位。
4、本项目作业场所因安全文明施工问题被媒体曝光的，乙方应向甲方支付违约金每次1千元-1万元（违约金金额大小应根据项目实际情况进行调整），同时应按甲方或相关单位要求整改到位。
5、本项目作业场所因安全文明施工问题被相关主管部门检查发现存在问题或挂牌通报的，乙方应向甲方支付违约金每次1千元-1万元（违约金金额大小应根据项目实际情况进行调整），同时按要求整改到位。如因此被行政处罚的，罚金由乙方支付，同时乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。
6、乙方自行负责本项目的作业、消防、安全生产、经营、环保、卫生及相关人员的劳动、人身安全等，知悉安全法律法规的规定；本项目作业场所发生安全责任事故（事件）的，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任（包括但不限于因此导致的甲方人员、乙方人员或第三方人员伤亡、造成甲方或第三方企业财产损失、经济损失的赔偿责任），乙方法定代表人、实际控制人、实际负责人为第一责任人，承担相对应的法律责任。同时，甲方有权要求乙方支付本项目合同（暂定）总价1.5%-2% （违约金金额大小应根据项目合同总价进行调整）的违约金，甲方有权视事故（事件）严重程度单方面解除合同。
7、甲乙双方确认，因本项目签订的其他合同与本协议约定不一致的，以有利于甲方的条款执行。
8、上述所涉损失包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、赔偿费、财产保全费、评估鉴定费、执行费、拍卖费、差旅费等。
9、其他约定：（备注：可根据项目实际情况，自行添加相关条款） 
五、其他约定
1、甲、乙双方应严格履行安全生产管理职责，在本项目作业区域内发生的伤亡、火灾、交通、治安等各类事故（事件）的，甲乙双方应全力做好抢救工作。
2、本协议一式***份，自双方盖章后生效，甲乙双方各执***份，具有同等的法律效力。
3、本协议作为本项目工程合同或项目合同的附件。
4、本合同非任何一方的格式合同，因合同及合同有关事项发生的争议，应首先进行友好协商，协商不成的，各方均同意按下列第***   种方式解决：（1）向  福州 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 本项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：
法定代表人或其委托代理人        法定代表人或其委托代理人
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